|  | Séance du 28/02 | Sénace du 04/03 | Séance du 06/03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Châssis Mini Robot |  |  |  |  |
| Déploiement Caméra |  |  |  |  |
| Transmission Pilotage |  |  |  |  |
| Chassis Station Hote |  |  |  |  |
| Systeme d’ejection et Treuil |  |  |  |  |
| Systeme de verrouillage |  |  |  |  |
| Docking |  |  |  |  |
| Commande |  |  |  |  |

|  | Semaine 09 | Semaine 10 |
| --- | --- | --- |
| Châssis Mini Robot | -Modélisation du mini robot sur Solidworks. | -Définition des éléments constitutifs de chaque liaison cinématique. |
| Déploiement Caméra | -Dimensionnement des moteurs. -Dimensionnement des engrenages. | -Choix des éléments, usinage. |
| Transmission Pilotage | -Test de la solution Camera - Création de la manette | -Mise en place du codage. |
| Châssis Station Hôte | -Modélisation du châssis sur Solidworks, Solidworks de la station hôte | -Définition des éléments constitutifs de chaque liaison cinématique. |
| Système d'éjection et système de Treuil | -Dimensionnement du ressort, fil (raideur, longeur). Calcul théorique. | -Choix du ressort, fil et enrouleur, passer commande. |
| Système de verrouillage | -Dimensionnement des moteurs. -Dimensionnement des engrenages. | -Modelisation solidworks. -Définition des éléments constitutifs de chaque liaison cinématique. |
| Docking | -Solution de mise en place de la connectique et du système de recharge. | -Choix de la connectique. |
| Commande | -Dimensionnement de la batterie. -Mise en place du codage par partie. | -Test moteur. |