Lucas vacquie Julien Pavillon

Fiche de suivi

| Date | Tâches réalisées | Tâches en cours | Tâches futures |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/12 | - réalisation de la liste du matériel électronique (provisoire) | - recherche de références des éléments électroniques |  |
| 20/12 | - Mise en place d’un espace code partagé |  | - lister les moteurs utilisables |
| 17/01 | - Liste des moteurs + caractéristiques sur un excel | - voir avec caméra pour les besoins énergétiques des moteurs | - voir avoir le treuil pour un solénoïde |
| 24/01 | - mise en commun des besoins des moteurs avec les autres groupes - mise en commun solution caméra | - voir treuil - finir doc | - force du système de verrouillage - calcul batterie - préchoix moteur |
| 31/01 | - voir avec toutes les parties les solutions |  | - revoir avec docking les besoins énergétiques de la batterie |
| 07/02 | - commande de la caméra | - revue du Jalon 1 | - test du chargement de la batterie |

Pour la rentrée :

- Tester la charge d’une batterie rechargeable avec arduino et commencer à faire un schéma électrique du chargement du mini-robot

- Commencer à faire un croquis des installations électroniques (pour châssis MR/SH)