SUIVIS

Fiche de liens et description plus précise des idées : https://docs.google.com/document/d/11aIBwprFXZhD-TSYb-oCCpfROF9s-JA2nkJWaiH0Sx0/edit?usp=drive_link

| DATES | TÂCHES FAITES | TÂCHES/IDÉES EN COURS | A FAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/12/2023 | -recherche sur quel mode de chargement -technologie qi -où le placer ? | -induction ? -système des robots tondeuses ou de maison | poursuivre les recherches sur le mécanisme de chargement |
| 20/12/2023 | -recherche sur la recharge MIR -fonctionnement batterie lithium | -charger par champ magnétique avec du fil de cuivre mais problème sur le poids donc faire un chargement par contact entre électrode | poursuivre les recherches sur le mécanisme de chargement |
| 17/01/2024 | -recherche sur les batteries au nickel - besoin d’un transformateur | -la charge s’enclenche en même temps que le verrouillage par système de pignon crémaillère alimenté par un moteur pas à pas - seconde méthode : par un ressort lié aux pinces | -schéma cinématique du mécanisme - calculer quel type de transformateur utilisé -calculer la pression à appliquer sur les plaques de nickel -calcul du couple moteur nécessaire |
| 24/01/2024 | -début de la rédaction pour la jalon avec les avantages et les inconvénients de toutes les solutions qui ont pu être envisagées https://docs.google.com/document/d/1Y-hJFDyKSYLCWOa0ryIylMQf1yoepxAHz28kI_ejrlM/edit?usp=drive_link | -réalisation de tous les schémas cinématiques pour les différentes solutions | -poursuivre les recherches - calculer quel type de transformateur utilisé -calculer la pression à appliquer sur les plaques de nickel -calcul du couple moteur nécessaire -continuer la rédaction -mettre au propre les schémas |
| 31/01/2024 | -poursuite de la rédaction du jalon | -finir les schémas + continuer de s’informer https://knowhow.distrelec.com/fr/automatisation/alimentation-et-mouvement-des-robots-comment-fonctionnent-les-robots/ | -terminer l’écriture du jalon -commencer le solidwork |
| 28/02 | choix du solénoïde à commander + calculs avec la partie commande Idée : mettre un isolant au bout de la tige du solénoïde, dont l’épaisseur diminue facilement afin que le moteur ne subisse pas de force de pression + impression d’une pièce en PLA pour renforcer l’isolation et protéger la tige | -solidworks du solénoïde + écriture du jalon 2 | -poursuivre l'écriture du jalon 2 + finir solidworks + commander les matériaux |
| 04/03 | solidworks + récap avec mr rodriguez | solidworks + connectique | solidworks + choix de l’isolant et des électrodes |
| 06/03 |  |  |  |