Fiche de suivie

LAFFONT Emie

HEQUET Lucas

| Dates | tâches faites | tâches en cours | A faire |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/12/2023 | Organisation du planning dans le groupe mini-robot | Recherche d'idée pour le mécanisme de déploiement | Choisir un bon mécanisme et discuter de la taille de caméra pour donner les dimension du mini robot le plus rapidement possible |
| 20/12/2023 | une partie solidworks / choix de l’idée principale et commencement du schéma cinématique | schéma cinématique et solidworks recherches de plan B | terminer le solidworks et le schéma cinématique |
| 17/01/2024 | 1er schéma cinématique 2ème idée système |  | 2ème schéma cinématique |
| 24/01/2024 | 2ieme et 3ieme schéma cinématique + conception d’une solution (C) | Amélioration de chaque idée pour le jalon | terminer les solution et avoir 3 système travaillé avec leurs schéma cinématique complet |
| 31/01/2024 | analyse sur une autre idée(bras) + dimensionner idée 1 | schéma cinématique | solidworks + schéma cinématique de la 2ème idée |
| 05/02/2024 | jalon | apprendre notre partie pour l’oral | terminer tous les détails et régler les soucis de nos modélisations solidworks |
| 07/02/2024 | passage à l’oral analyse des problèmes soulignés | raffinement de la modélisation de la solution retenue | terminer le solidworks |
| 28/02/2024 | Début des calculs | Calculs et dimensionnement | régler les problème de dimensionnement pour s’adapter au châssis |
| 04/03/2024 | Dimensionnement finit | Calcul du couple nécessaire et de la masse du système | terminer les calculs |
| 11/03/2024 | Calculs finit | impression de la roue et du pignon pour savoir si cela engrène bien | tester l’impression |
| 13/03/2024 | Test réussi recherche d’idées pour le clapet (système de protection pour caméra) | modifier le solidworks du pignon | imprimer le bras et aussi le chassis pour pouvoir faire un premier montage |
| 18/03/2024 | nouvelle idée adapté de clapet trouvé montage réaliser | recherche de charnières de la bonne taille | tester avec les moteurs le fonctionnement de la première partie de notre système |
| 20/03/2024 | test réussi | régler des soucis tierce au niveau de l’engrenage | tester le bras |
| 25/03/2024 | test du bras finit Solidworks clapet finit charnière trouvé mais sur un mauvais site | chercher la charnière trouvé sur un site de constructeur | imprimer le nouveau pignon |
| 27/03/2024 | adaptation du clapet au châssis-haut du mini robot | régler des détails sur l’assemblage | imprimer le nouveau pignon et changer la modélisation de l'arbre |