Fiche de Suivie :

| Dates: | Tâches faites: | Tâches/Idées en cours | A faire |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/12/23 | Découverte | Essayer la caméra pixy | Trouver d’autres cam |
| 20/12/23 | On a testé la cam pixy: qualité insuffisante | Trouver une autre caméra (esp32) | Se documenter sur l’esp32 |
| 17/01/2024 | Liste des achats (en fonction du prix et de la date de livraison) documentation… | Documentation | Tester dès que possible une ESP32 Commander si possible la caméra, nous avons mis le lien sur Caméra>Transmission/Pilotage>Achats Trouver le module ( voir avec Monsieur Pradel) |
| 24/01/2024 | Nous avons fait des recherches pour piloter deux moteurs à l’aide d’un joystick Nous avons aussi actualisé la liste d’achat (emetteur-recepteur) pour piloter les moteurs à distance. Monsieur Pradel nous a répondu concernant le module esp32, on en a pas à l’Icam donc faudra le commander. | Essayer le branchement de deux moteurs sur un joystick avec le matériel qu’on a déjà à l’icam. | Commencer Jalon |
| 31/01/2024 | Acquisition d’une partie du matériel Arduino, test du joystick et moteur courant continu |  | Réussir à faire marcher les moteurs avec le joystick |

Les liens:

https://docs.google.com/document/d/1ZmErAXo6nrQMfFFaMpfrcp-27Er9GZoZZnVcWrQS8R8/edit?usp=sharing

Durant les séances qui ont suivis nous avons aidé les autres groupes pour faire les calculs du jalon 2